109年伸港鄉內行道樹維護工作明細表

各項工作工期如下：

項目	工作項目	完工期限
1	美港公路除草工作(含灌木間雜草清除及垃圾撿拾)	共修 共9次（1、3、4、5、6、7、8、9、11月份各除草一次，除草月份為預定時程，甲方必要時得通知乙方調整施作之月份及次數），於每工作月10日前完工
2	美港公路植栽修剪工作	甲方發文日起10日內完工
3	美港公路植栽病蟲害防治工作	甲方發文日起10日內完工
4	新港路、中興路路樹修剪工作	甲方發文日起20日內完工
5	全興都市道路路樹修剪工作(3m以下突枝修剪)	甲方發文日起20日內完工
6	台61線旁海堤便道樹穴除草工作	甲方發文日起10日內完工
7	喬木修剪工作	甲方發文日起20日內完工
8	喬木扶正工作	1.平時於甲方發文日起3日內完工2.風災時於本所發文日起7日內完工
9	樹木鋸除工作	1.平時於甲方發文日起3日內完工2.風災時於甲方發文日起7日內完工

   各項工作工作規範如下：
   1.「美港公路除草工作(含垃圾撿拾)」：應按指定月份修剪美港公路(2k+570~3k+920)兩側人行步道雜草，除草後高度不得高於 5 ㎝，除草坪割草外，蔓藤類及其他雜樹幼苗割除及步道等舖面上的雜草清除。割草完之草屑、枯枝葉、垃圾(含人工垃圾)、雜物應於次日下午收工前清除運棄，未清除前，乙方應加強安全措施及環境維護，除草時應小心施作，應避免損害植栽。
2.「美港公路植栽修剪工作」：修剪範圍為美港公路(2k+570~3k+920)兩側人行步道喬灌木，喬木修剪3m以下側枝及下垂枝，樹高不足者，則評估樹木修剪之景觀美質，依比例修剪步道枝下高度。灌木修剪其頂面及側面修剪均應保持平整，並依現場施工指示高度及形式修剪；上述修剪後之枝、葉等應於次日收工前清除運棄，未清除前，乙方應加強安全措施及環境維護。
3. 「美港公路植栽病蟲害防治工作」：施作範圍為美港公路(2k+570~3k+920)兩側人行步道喬灌木，進行病害及蟲害防治藥劑噴灑。
4.「新港路、中興路路樹修剪工作」：修剪範圍為新港路及中興路水黃皮喬木，修剪時請參考修剪示意圖及「彰化縣政府行道樹及喬木修剪作業規範」外，因各樹原有樹形及生長勢不一，為避免過度強剪，造成樹木枯死或樹形歪斜（易傾倒）等，修剪時仍需配合現場監工指示修剪。其修剪後之樹枝、葉等應於次日收工前清除運棄，未清除前，乙方應加強安全措施及環境維護。
5.「全興都市道路路樹修剪工作(3m以下突枝修剪)」：修剪範圍為全興區段徵收道路路樹，本工作為功能性的修剪，修剪人行道枝下高為3m、樹高不足者，則評估樹木修剪之景觀美質依比例修剪人行道枝下高度。其修剪後之樹枝、葉等應於次日收工前清除運棄，未清除前，乙方應加強安全措施及環境維護。
6.台61線旁海堤便道樹穴除草工作
   修剪台61線旁海堤便道樹穴雜草，除草後高度不得高於 5 ㎝，除草坪割草外，蔓藤類及其他雜樹幼苗割除。割草完之草屑、枯枝葉、垃圾(含樹穴及週邊人工垃圾)、雜物應於次日下午收工前清除運棄，未清除前，乙方應加強安全措施及環境維護，除草時應小心施作，應避免損害植栽。
7.「喬木修剪工作」：工作數量表為預估數量，以實際修剪數量計價，修剪範圍為本鄉公有樹木，其生長已影響交通視線、擋住路燈、路牌、交通號誌、住家門窗或枯死有傾倒、斷枝等安全顧慮時，由本所通知修剪，修剪時除改善上述事項亦應進行整體性修剪以維樹型美觀。修剪請參考「彰化縣政府行道及喬木修剪作業規範」，因各樹原有樹形及生長勢不一，為避免過度強剪，造成樹木枯死或樹形歪斜（易傾倒）等，修剪時仍需配合現場監工指示修剪。修剪後之樹枝、葉等應於次日收工前清除運棄，未清除前，乙方應加強安全措施及環境維護。
  8.「喬木扶正工作」：工作數量表為預估數量，以實際傾倒扶正數 量施做計價。平時於甲方發文日起3日內完工，風災時應加派人手，於甲方發文日起7日內完工，並以影響交通之傾倒(斜)樹優先處理。其修剪後之樹枝、葉等應於次日收工前清除運棄，未清除前，乙方應加強安全措施及環境維護。扶正時應先使用舊有支柱進行扶正，如舊有支柱已不堪使用，經甲方同意後由乙方購買新支柱施作；如遇支柱固定鬆脫，而樹木未傾斜時，乙方仍需負責綑綁固定，若支柱已損毀，乙方應負責移除，施工費用已納入契約總價內無另計價。
  9.「樹木鋸除工作」：工作數量表為預估數量，以實際傾倒鋸除數量施做並計價。平時於甲方發文日起3日內完工，風災時應加派人手，於甲方發文日起7日內完工，並以影響交通之枯斷木優先處理。其修剪後之樹枝、葉等應於次日收工前清除運棄，未清除前，乙方應加強安全措施及環境維護。

伸港鄉公有行道樹路段範圍